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[bookmark: _Toc128565317][bookmark: _GoBack]Einleitung
[bookmark: _Toc84884521][bookmark: _Toc103326906][bookmark: _Toc125618379][bookmark: _Toc125623141][bookmark: _Toc125623514][bookmark: _Toc125623694][bookmark: _Toc125623740][bookmark: _Toc128564317][bookmark: _Toc128565078][bookmark: _Toc128565318]Geltungsbereich des Dokumentes
[bookmark: _Toc92456771][bookmark: _Toc92456924][bookmark: _Toc92456772][bookmark: _Toc92456925][bookmark: _Toc92456773][bookmark: _Toc92456926][bookmark: _Toc92456774][bookmark: _Toc92456927][bookmark: _Toc92456775][bookmark: _Toc92456928][bookmark: _Toc92456776][bookmark: _Toc92456929][bookmark: _Toc92456777][bookmark: _Toc92456930][bookmark: _Ref84365271][bookmark: _Toc84884522][bookmark: _Toc125618380][bookmark: _Toc125623142][bookmark: _Toc125623515][bookmark: _Toc125623695][bookmark: _Toc125623741]Auftraggeber-Informationsanforderungen
[bookmark: _Ref84365313][bookmark: _Toc84884524]Die Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) beschreiben gemäß VDI 2552 Blatt 10 „die Anforderungen des Auftraggebers an die Informationslieferungen des Auftragnehmers zur Erreichung der definierten BIM-Ziele und -Anwendungsfälle. Dazu gehört, dass die Informationen zum festgelegten Zeitpunkt in der geforderten Quantität und Qualität zur gemeinschaftlichen Nutzung vorliegen.“ 
Die AIA
beschreiben die Leistungen, die mit der Zuordnung zu Leistungsbildern im Vertrag zu schließen sind, 
unterscheiden nicht in Grundleistungen und besonderen Leistungen,
beschreiben nicht, wie die geforderten Informationslieferungen erstellt werden,
gelten gemeinsam mit dem LOIN-Anhang und weiteren Anhängen und 
bilden eine Basis für den BAP. 
[bookmark: _Toc125618381][bookmark: _Toc125623143][bookmark: _Toc125623516][bookmark: _Toc125623696][bookmark: _Toc125623742]BIM-Abwicklungsplan
Der BIM-Abwicklungsplan (BAP) dokumentiert gemäß VDI 2552 Blatt 10 „die nach Vertragsschluss gemeinsam von der Auftragnehmerseite erarbeitete und mit dem Auftraggeber abgestimmte Vorgehensweise zur Lieferung von Informationen und Daten und zur Erfüllung der vertraglich vereinbarten AIA.“ Der BAP gilt für alle Projektbeteiligten und ist unter Verantwortung des in der Rolle BIM-Gesamtkoordination tätigen Objektplaners unter Mitwirkung der Fachplaner in Abstimmung mit dem BIM-Management zu erstellen. Der BAP ist i. d. R. ein dynamisches Dokument und wird während des Planungsprozesses fortgeschrieben.
[bookmark: _Toc125618382][bookmark: _Toc125623144][bookmark: _Toc125623517][bookmark: _Toc125623697][bookmark: _Toc125623743]Dokumentenstruktur
Dieser BAP wurde auf der Grundlage folgender mitgeltender Dokumente erarbeitet:
	Nr.
	Dokumententitel
	Version/Datum

	
	
	


Tabelle 1: Mitgeltende Dokumente
Der BAP gilt für alle Projektbeteiligten und ist unter Verantwortung und Mitwirkung der folgenden Akteure zu erstellen: 
	Verantwortlich
	

	Mitwirkung
	

	Geprüft durch
	

	Freigegeben durch
	


Tabelle 2: Verantwortlichkeiten für die Erstellung des BAPs
1.2. [bookmark: _Toc58930827][bookmark: _Toc67580223][bookmark: _Toc67588900][bookmark: _Toc67589012][bookmark: _Toc84884525][bookmark: _Toc103326907][bookmark: _Toc125618383][bookmark: _Toc125623145][bookmark: _Toc125623518][bookmark: _Toc125623698][bookmark: _Toc125623744][bookmark: _Toc128564318][bookmark: _Toc128565079][bookmark: _Toc128565319]Projektübersicht
	Maßnahmenbezeichnung
	

	eVKE-Nummer
	

	Projektnummer BMVg
	

	Projektnummer BImA
	

	Liegenschaft-ID des Maßnahmenträgers/WE-Nr.
	

	Liegenschaftsbezeichnung
	

	Liegenschaftsadresse
	

	Gebäude-ID/Gebäudeteil-ID des Maßnahmenträgers
	

	Art der Maßnahme
	

	Beschreibung/ 
Projektspezifika
	

	Auftraggeber
	

	Ansprechpartner
	


[bookmark: _Ref69771080][bookmark: _Ref101422923][bookmark: _Ref92188257][bookmark: _Toc97635035][bookmark: _Toc70355345]Tabelle 3: Projektangaben
	Auftragnehmer
	

	Rolle(n)
	

	Projektphase(n)
	


[bookmark: _Ref101424819][bookmark: _Toc97635036]Tabelle 4: Angaben zur vorgesehenen Beauftragung

	Abschnitt
	Beschreibung
	Bauwerksnummer

	
	
	
	

	
	
	
	


Tabelle 5: Bauwerke/Projektabschnitte
	Fachdisziplin
	Abkürzung
	Kommentar

	
	
	


[bookmark: _Ref84424852]Tabelle 6: Beteiligte Fachdisziplinen


[bookmark: _Toc92802506][bookmark: _Toc92803959][bookmark: _Toc92804065][bookmark: _Toc92456782][bookmark: _Toc92456935][bookmark: _Toc92457090][bookmark: _Toc92457191][bookmark: _Toc92457291][bookmark: _Toc92457391][bookmark: _Toc92707749][bookmark: _Toc92802507][bookmark: _Toc92803960][bookmark: _Toc92804066][bookmark: _Toc58930829][bookmark: _Toc67580225][bookmark: _Toc67588902][bookmark: _Toc67589017][bookmark: _Toc84884526][bookmark: _Toc103326908][bookmark: _Toc128564319][bookmark: _Toc128565080][bookmark: _Toc128565320]BIM-Ziele und -Anwendungsfälle
[bookmark: _Toc66482113][bookmark: _Toc66482334][bookmark: _Toc66482582][bookmark: _Toc66627029][bookmark: _Toc66482114][bookmark: _Toc66482335][bookmark: _Toc66482583][bookmark: _Toc66627030][bookmark: _Toc66482115][bookmark: _Toc66482336][bookmark: _Toc66482584][bookmark: _Toc66627031][bookmark: _Toc66482116][bookmark: _Toc66482337][bookmark: _Toc66482585][bookmark: _Toc66627032][bookmark: _Toc66482117][bookmark: _Toc66482338][bookmark: _Toc66482586][bookmark: _Toc66627033][bookmark: _Toc66482118][bookmark: _Toc66482339][bookmark: _Toc66482587][bookmark: _Toc66627034][bookmark: _Toc66482119][bookmark: _Toc66482340][bookmark: _Toc66482588][bookmark: _Toc66627035][bookmark: _Toc66482120][bookmark: _Toc66482341][bookmark: _Toc66482589][bookmark: _Toc66627036][bookmark: _Toc69299448][bookmark: _Toc69302073][bookmark: _Toc69302318][bookmark: _Toc69302947][bookmark: _Toc69303041][bookmark: _Toc69303116][bookmark: _Toc69304884][bookmark: _Toc69308091][bookmark: _Toc85549146][bookmark: _Toc85622486][bookmark: _Toc85630512][bookmark: _Toc87355568][bookmark: _Toc87361397][bookmark: _Toc87361771][bookmark: _Toc87563732][bookmark: _Toc87867697][bookmark: _Toc87867892][bookmark: _Toc87868147][bookmark: _Toc92183206][bookmark: _Toc92456788][bookmark: _Toc92456941][bookmark: _Toc92457096][bookmark: _Toc92457197][bookmark: _Toc92457297][bookmark: _Toc92457397][bookmark: _Toc92707755][bookmark: _Toc92802513][bookmark: _Toc92803966][bookmark: _Toc92804072][bookmark: _Toc97634927][bookmark: _Toc97635081][bookmark: _Toc101426297][bookmark: _Toc101426351][bookmark: _Toc103325959][bookmark: _Toc103326909][bookmark: _Toc85549147][bookmark: _Toc85622487][bookmark: _Toc85630513][bookmark: _Toc87355569][bookmark: _Toc87361398][bookmark: _Toc87361772][bookmark: _Toc87563733][bookmark: _Toc87867698][bookmark: _Toc87867893][bookmark: _Toc87868148][bookmark: _Toc92183207][bookmark: _Toc92456789][bookmark: _Toc92456942][bookmark: _Toc92457097][bookmark: _Toc92457198][bookmark: _Toc92457298][bookmark: _Toc92457398][bookmark: _Toc92707756][bookmark: _Toc92802514][bookmark: _Toc92803967][bookmark: _Toc92804073][bookmark: _Toc97634928][bookmark: _Toc97635082][bookmark: _Toc101426298][bookmark: _Toc101426352][bookmark: _Toc103325960][bookmark: _Toc103326910][bookmark: _Toc58930831][bookmark: _Toc67580226][bookmark: _Toc67588903][bookmark: _Toc67589018][bookmark: _Toc84884527][bookmark: _Toc103326911][bookmark: _Toc125618385][bookmark: _Toc125623147][bookmark: _Toc125623520][bookmark: _Toc125623700][bookmark: _Toc125623746][bookmark: _Toc128564320][bookmark: _Toc128565081][bookmark: _Toc128565321]BIM-Ziele
Die BIM-Ziele des Auftraggebers sowie die daraus abgeleiteten BIM-Anwendungsfälle sind in den AIA aufgeführt. Abweichungen von den AIA bzw. Ergänzungen sind in der nachfolgenden Tabelle einzutragen. 
	Nr.
	BIM-Projektziele
	AwF-Nr.
	Bezeichnung des BIM-Anwendungsfalls
	AN/AG

	
	
	
	
	


Tabelle 7: Projektspezifische BIM-Ziele und daraus abgeleitete BIM-Anwendungsfälle
Neben der Auflistung von Anwendungsfällen und ihrer Charakterisierung durch den Auftraggeber können nachfolgend auch weitere projektspezifische Vereinbarungen der Auftragnehmer zur Umsetzung der BIM-Anwendungsfälle festgehalten werden:
	Nr.
	AwF-Nr.
	Beschreibung gemäß AIA
	Projektspezifische Ergänzung des AN

	
	
	
	


Tabelle 8: Im Projekt umzusetzende Anwendungsfälle inkl. Kurzbeschreibung und 
projektspezifischer Ergänzung des AN
[bookmark: _Toc125618386][bookmark: _Toc125623148][bookmark: _Toc125623521][bookmark: _Toc125623701][bookmark: _Toc125623747][bookmark: _Toc128564321][bookmark: _Toc128565082][bookmark: _Toc128565322]BIM-Anwendungsfälle
[bookmark: _Toc92802516][bookmark: _Toc92803969][bookmark: _Toc92804075][bookmark: _Toc79531765][bookmark: _Toc79531944][bookmark: _Toc79532248][bookmark: _Toc79532426][bookmark: _Toc81603993][bookmark: _Toc66627038]Im Verlauf des Projektes werden die in den AIA abgestimmten Anwendungsfälle regelmäßig überprüft und an die sich weiterentwickelnden Methoden, Softwareprodukte und Schnittstellen angepasst. Alle in den AIA identifizierten Anwendungsfälle sowie weitere hier aufgeführte BIM-Anwendungsfälle, die die Auftragnehmer untereinander vereinbaren oder die aus den zusätzlich vereinbarten BIM-Zielen hervorgehen, werden in der folgenden Tabelle den entsprechenden Projekt- bzw. Lebenszyklusphasen zugeordnet.



	[bookmark: _Hlk67476012]AwF-Nr.
	Bezeichnung des 
Anwendungsfalls
	Projekt-/Lebenszyklusphase 
(Auswahl „X“)

	
	
	Bedarf
	Planen
	Bauen
	
Betreiben

	
	
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	000
	Grundsätzliches
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	010
	Bestandserfassung 
und - modellierung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	020
	Bedarfsplanung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	030
	Erstellung von Bau- und 
Projektunterlagen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	040
	Visualisierung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	050
	Koordination der Fachgewerke
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	060
	Planungsfortschrittskontrolle und Qualitätsprüfung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	070
	Bemessung und
Nachweisführung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	080
	Ableitung von Planunterlagen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	090
	Genehmigungsprozess
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	100
	Mengen- und Kosten-
ermittlung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	Leistungsverzeichnis,
Ausschreibung, Vergabe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	120
	Terminplanung der 
Ausführung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	130
	Logistikplanung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	Baufortschrittskontrolle
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	150
	Änderungs- und
Nachtragsmanagement
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	160
	Abrechnung von Bau-
leistungen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	170
	Abnahme- und
Mängelmanagement
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	180
	Inbetriebnahmemanagement
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	190
	Bauwerksdokumentation
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200
	Nutzung für Betrieb und 
Erhaltung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Ref69144300]Tabelle 9: Zuordnung der umzusetzenden Anwendungsfälle zu Projekt- bzw. Lebenszyklusphasen
Die Zuordnung der Verantwortlichkeiten zu den beteiligten Akteuren in den ausgewählten Anwendungsfällen erfolgt in den AIA. Abweichungen von den AIA sind in der nachfolgenden Tabelle einzutragen:
	AwF-Nr.
	Fachdisziplinen (Auftragnehmer)
	Projektspezifische Beschreibung/ 
Kommentar des AN

	
	F1
	F2
	F3
	F4
	…
	

	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Ref84424726]Tabelle 10: Projektspezifische Beschreibung der Verantwortlichkeiten für die Umsetzung der 
ausgewählten BIM-Anwendungsfälle
Hinweis: Bitte „V“ oder „M“ eintragen.
Legende:
V = verantwortlich
M = mitwirkend


[bookmark: _Toc128564322][bookmark: _Toc128565083][bookmark: _Toc128565323][bookmark: _Toc66482123][bookmark: _Toc66482344][bookmark: _Toc66482592][bookmark: _Toc66627040][bookmark: _Toc66482124][bookmark: _Toc66482345][bookmark: _Toc66482593][bookmark: _Toc66627041]Bereitgestellte Grundlagen
Die bereitgestellten Grundlagen für die modellbasierte Projektabwicklung sind in den AIA aufgeführt. Abweichungen von den AIA sind in der nachfolgenden Tabelle einzutragen:
	[bookmark: _Toc58930834]Grundlagen 
	Beschreibung 
	Datenformat
	Zeitpunkt der Bereitstellung
	Kommentar 
des AN

	
	
	
	
	


Tabelle 11: Zusammenstellung von Grundlagen für modellbasierte Planung vom Auftraggeber
[bookmark: _Toc64553764][bookmark: _Toc66482126][bookmark: _Toc66482347][bookmark: _Toc66482595][bookmark: _Toc66627043][bookmark: _Toc64553765][bookmark: _Toc66482127][bookmark: _Toc66482348][bookmark: _Toc66482596][bookmark: _Toc66627044][bookmark: _Toc64553767][bookmark: _Toc66482129][bookmark: _Toc66482350][bookmark: _Toc66482598][bookmark: _Toc66627046][bookmark: _Toc64553768][bookmark: _Toc66482130][bookmark: _Toc66482351][bookmark: _Toc66482599][bookmark: _Toc66627047][bookmark: _Toc64553770][bookmark: _Toc66482132][bookmark: _Toc66482353][bookmark: _Toc66482601][bookmark: _Toc66627049][bookmark: _Toc64553771][bookmark: _Toc66482133][bookmark: _Toc66482354][bookmark: _Toc66482602][bookmark: _Toc66627050][bookmark: _Toc64553773][bookmark: _Toc66482135][bookmark: _Toc66482356][bookmark: _Toc66482604][bookmark: _Toc66627052][bookmark: _Toc64553774][bookmark: _Toc66482136][bookmark: _Toc66482357][bookmark: _Toc66482605][bookmark: _Toc66627053][bookmark: _Toc64553776][bookmark: _Toc66482138][bookmark: _Toc66482359][bookmark: _Toc66482607][bookmark: _Toc66627055][bookmark: _Toc64553777][bookmark: _Toc66482139][bookmark: _Toc66482360][bookmark: _Toc66482608][bookmark: _Toc66627056][bookmark: _Toc64553779][bookmark: _Toc66482141][bookmark: _Toc66482362][bookmark: _Toc66482610][bookmark: _Toc66627058][bookmark: _Toc64553780][bookmark: _Toc66482142][bookmark: _Toc66482363][bookmark: _Toc66482611][bookmark: _Toc66627059][bookmark: _Toc64553782][bookmark: _Toc66482144][bookmark: _Toc66482365][bookmark: _Toc66482613][bookmark: _Toc66627061][bookmark: _Toc64553783][bookmark: _Toc66482145][bookmark: _Toc66482366][bookmark: _Toc66482614][bookmark: _Toc66627062][bookmark: _Toc64553785][bookmark: _Toc66482147][bookmark: _Toc66482368][bookmark: _Toc66482616][bookmark: _Toc66627064][bookmark: _Toc64553786][bookmark: _Toc66482148][bookmark: _Toc66482369][bookmark: _Toc66482617][bookmark: _Toc66627065][bookmark: _Toc64553788][bookmark: _Toc66482150][bookmark: _Toc66482371][bookmark: _Toc66482619][bookmark: _Toc66627067][bookmark: _Toc64553789][bookmark: _Toc66482151][bookmark: _Toc66482372][bookmark: _Toc66482620][bookmark: _Toc66627068][bookmark: _Toc64553791][bookmark: _Toc66482153][bookmark: _Toc66482374][bookmark: _Toc66482622][bookmark: _Toc66627070][bookmark: _Toc64553792][bookmark: _Toc66482154][bookmark: _Toc66482375][bookmark: _Toc66482623][bookmark: _Toc66627071][bookmark: _Toc64553794][bookmark: _Toc66482156][bookmark: _Toc66482377][bookmark: _Toc66482625][bookmark: _Toc66627073][bookmark: _Toc64553795][bookmark: _Toc66482157][bookmark: _Toc66482378][bookmark: _Toc66482626][bookmark: _Toc66627074][bookmark: _Toc64553797][bookmark: _Toc66482159][bookmark: _Toc66482380][bookmark: _Toc66482628][bookmark: _Toc66627076][bookmark: _Toc67580229][bookmark: _Toc67588906][bookmark: _Toc67589021][bookmark: _Ref69558019][bookmark: _Toc84884530][bookmark: _Toc103326914]Für die Leistungserbringung und Umsetzung der BIM-Anwendungsfälle werden vom Auftragnehmer folgende Grundlagen zusätzlich gefordert:
	Grundlagen 
	Beschreibung 
	Datenformat
	Zeitpunkt der Bereitstellung
	Kommentar 
des AN

	
	
	
	
	


Tabelle 12: Zusammenstellung von Grundlagen, die seitens des Auftragnehmers benötigt werden


[bookmark: _Toc128564323][bookmark: _Toc128565084][bookmark: _Toc128565324]Digitale Liefergegenstände und Lieferzeitpunkte
Zu allen definierten Zeitpunkten (festgelegte Meilensteine und am Ende jeder Projektphase) müssen Modelle sowie Plan- und Dokumentenableitungen rechtzeitig in der CDE bereitgestellt werden. Abweichungen von den AIA sind in untenstehende Tabelle einzutragen und vom Auftraggeber freizugeben. 
	Projektphase 
	

	Meilenstein
	

	Liefergegenstand
	AwF-Nr./Beschreibung
	Lieferzeitpunkt
	Datenformat
	Ergänzung/ Anpassung

	
	
	
	
	


[bookmark: _Ref92799989]Tabelle 13: Auflistung von digitalen Liefergegenständen und Lieferzeitpunkten
Die in den AIA definierten bzw. in der vorangegangenen Tabelle aktualisierten digitalen Liefergegenstände sind in diesem Abschnitt weiter zu spezifizieren. Wenn erforderlich, können die Liefergegenstände in der Fortschreibung des BAPs durch weitere Angaben ergänzt werden. 
	Projektphase 
	

	Meilenstein
	

	Liefergegenstand
	Datenbereitsteller
	Austauschrhythmus
	Termin
	Ordner/ 
Status CDE

	Fachmodelle
	
	
	
	

	Koordinationsmodell
	
	
	
	

	Abgeleitete Pläne
	
	
	
	

	<weitere>
	
	
	
	


Tabelle 14: Örtliche und zeitliche Spezifikation der Ablage von Liefergegenständen in der CDE
In der nachfolgenden Tabelle sind die geplanten Termine festgehalten. Der detaillierte Terminplan zur Modellierung ist dem Anhang B zu diesem BAP zu entnehmen.
	Leistungsphase
	Zwischenschritte
	Geplanter Start
	Geplantes Ende

	
	
	
	


Tabelle 15: Detaillierung der Projekttermine


[bookmark: _Toc79527272][bookmark: _Toc79531769][bookmark: _Toc79531948][bookmark: _Toc79532252][bookmark: _Toc79532430][bookmark: _Toc79527273][bookmark: _Toc79531770][bookmark: _Toc79531949][bookmark: _Toc79532253][bookmark: _Toc79532431][bookmark: _Toc79527274][bookmark: _Toc79531771][bookmark: _Toc79531950][bookmark: _Toc79532254][bookmark: _Toc79532432][bookmark: _Toc79527284][bookmark: _Toc79531781][bookmark: _Toc79531960][bookmark: _Toc79532264][bookmark: _Toc79532442][bookmark: _Toc79527289][bookmark: _Toc79531786][bookmark: _Toc79531965][bookmark: _Toc79532269][bookmark: _Toc79532447][bookmark: _Toc79527294][bookmark: _Toc79531791][bookmark: _Toc79531970][bookmark: _Toc79532274][bookmark: _Toc79532452][bookmark: _Toc81603997][bookmark: _Toc79527295][bookmark: _Toc79531792][bookmark: _Toc79531971][bookmark: _Toc79532275][bookmark: _Toc79532453][bookmark: _Toc81603998][bookmark: _Toc79527296][bookmark: _Toc79531793][bookmark: _Toc79531972][bookmark: _Toc79532276][bookmark: _Toc79532454][bookmark: _Toc81603999][bookmark: _Toc79527297][bookmark: _Toc79531794][bookmark: _Toc79531973][bookmark: _Toc79532277][bookmark: _Toc79532455][bookmark: _Toc81604000][bookmark: _Toc79527298][bookmark: _Toc79531795][bookmark: _Toc79531974][bookmark: _Toc79532278][bookmark: _Toc79532456][bookmark: _Toc81604001][bookmark: _Toc78548383][bookmark: _Toc79527299][bookmark: _Toc79531796][bookmark: _Toc79531975][bookmark: _Toc79532279][bookmark: _Toc79532457][bookmark: _Toc81604002][bookmark: _Toc78548384][bookmark: _Toc79527300][bookmark: _Toc79531797][bookmark: _Toc79531976][bookmark: _Toc79532280][bookmark: _Toc79532458][bookmark: _Toc81604003][bookmark: _Toc78548385][bookmark: _Toc79527301][bookmark: _Toc79531798][bookmark: _Toc79531977][bookmark: _Toc79532281][bookmark: _Toc79532459][bookmark: _Toc81604004][bookmark: _Toc78548386][bookmark: _Toc79527302][bookmark: _Toc79531799][bookmark: _Toc79531978][bookmark: _Toc79532282][bookmark: _Toc79532460][bookmark: _Toc81604005][bookmark: _Toc58930835][bookmark: _Toc67580230][bookmark: _Toc67588907][bookmark: _Toc67589022][bookmark: _Toc84884531][bookmark: _Toc103326915][bookmark: _Toc128564324][bookmark: _Toc128565085][bookmark: _Toc128565325]Organisation und Rollen
[bookmark: _Toc85549153][bookmark: _Toc85622493][bookmark: _Toc85630519][bookmark: _Toc87355575][bookmark: _Toc87361404][bookmark: _Toc87361778][bookmark: _Toc87563739][bookmark: _Toc87867704][bookmark: _Toc87867899][bookmark: _Toc87868154][bookmark: _Toc92183213][bookmark: _Toc92456795][bookmark: _Toc92456948][bookmark: _Toc92457103][bookmark: _Toc92457204][bookmark: _Toc92457304][bookmark: _Toc92457404][bookmark: _Toc92707762][bookmark: _Toc92802521][bookmark: _Toc92803974][bookmark: _Toc92804080][bookmark: _Toc97634934][bookmark: _Toc97635088][bookmark: _Toc101426304][bookmark: _Toc101426358][bookmark: _Toc103325966][bookmark: _Toc103326916][bookmark: _Toc85549154][bookmark: _Toc85622494][bookmark: _Toc85630520][bookmark: _Toc87355576][bookmark: _Toc87361405][bookmark: _Toc87361779][bookmark: _Toc87563740][bookmark: _Toc87867705][bookmark: _Toc87867900][bookmark: _Toc87868155][bookmark: _Toc92183214][bookmark: _Toc92456796][bookmark: _Toc92456949][bookmark: _Toc92457104][bookmark: _Toc92457205][bookmark: _Toc92457305][bookmark: _Toc92457405][bookmark: _Toc92707763][bookmark: _Toc92802522][bookmark: _Toc92803975][bookmark: _Toc92804081][bookmark: _Toc97634935][bookmark: _Toc97635089][bookmark: _Toc101426305][bookmark: _Toc101426359][bookmark: _Toc103325967][bookmark: _Toc103326917][bookmark: _Toc85549155][bookmark: _Toc85622495][bookmark: _Toc85630521][bookmark: _Toc87355577][bookmark: _Toc87361406][bookmark: _Toc87361780][bookmark: _Toc87563741][bookmark: _Toc87867706][bookmark: _Toc87867901][bookmark: _Toc87868156][bookmark: _Toc92183215][bookmark: _Toc92456797][bookmark: _Toc92456950][bookmark: _Toc92457105][bookmark: _Toc92457206][bookmark: _Toc92457306][bookmark: _Toc92457406][bookmark: _Toc92707764][bookmark: _Toc92802523][bookmark: _Toc92803976][bookmark: _Toc92804082][bookmark: _Toc97634936][bookmark: _Toc97635090][bookmark: _Toc101426306][bookmark: _Toc101426360][bookmark: _Toc103325968][bookmark: _Toc103326918][bookmark: _Toc85549156][bookmark: _Toc85622496][bookmark: _Toc85630522][bookmark: _Toc87355578][bookmark: _Toc87361407][bookmark: _Toc87361781][bookmark: _Toc87563742][bookmark: _Toc87867707][bookmark: _Toc87867902][bookmark: _Toc87868157][bookmark: _Toc92183216][bookmark: _Toc92456798][bookmark: _Toc92456951][bookmark: _Toc92457106][bookmark: _Toc92457207][bookmark: _Toc92457307][bookmark: _Toc92457407][bookmark: _Toc92707765][bookmark: _Toc92802524][bookmark: _Toc92803977][bookmark: _Toc92804083][bookmark: _Toc97634937][bookmark: _Toc97635091][bookmark: _Toc101426307][bookmark: _Toc101426361][bookmark: _Toc103325969][bookmark: _Toc103326919][bookmark: _Toc85549157][bookmark: _Toc85622497][bookmark: _Toc85630523][bookmark: _Toc87355579][bookmark: _Toc87361408][bookmark: _Toc87361782][bookmark: _Toc87563743][bookmark: _Toc87867708][bookmark: _Toc87867903][bookmark: _Toc87868158][bookmark: _Toc92183217][bookmark: _Toc92456799][bookmark: _Toc92456952][bookmark: _Toc92457107][bookmark: _Toc92457208][bookmark: _Toc92457308][bookmark: _Toc92457408][bookmark: _Toc92707766][bookmark: _Toc92802525][bookmark: _Toc92803978][bookmark: _Toc92804084][bookmark: _Toc97634938][bookmark: _Toc97635092][bookmark: _Toc101426308][bookmark: _Toc101426362][bookmark: _Toc103325970][bookmark: _Toc103326920][bookmark: _Toc58930836][bookmark: _Toc67580231][bookmark: _Toc67588908][bookmark: _Toc67589023][bookmark: _Toc84884532][bookmark: _Ref85535324][bookmark: _Toc103326921][bookmark: _Toc125618390][bookmark: _Toc125623152][bookmark: _Toc125623525][bookmark: _Toc125623705][bookmark: _Toc125623751][bookmark: _Toc128564325][bookmark: _Toc128565086][bookmark: _Toc128565326]Projektorganisation
In der Projektabwicklung mit der BIM-Methode übernehmen Projektbeteiligte auf Auftraggeber- und auf Auftragnehmerseite BIM-spezifische Rollen. Die Arbeitsbeziehung der Projektbeteiligten bzw. der vorgesehenen BIM-Rollen sowie ihre Zuweisung der konkreten Personen wird anhand der folgenden projektspezifischen Grafik dargestellt und im Folgekapitel näher beschrieben.
 
Abbildung 1: Projektorganigramm

Platzhalter für ein projektspezifisches Projektorganigramm
[bookmark: _Ref101346195]
Abbildung 1: Projektorganigramm
[bookmark: _Toc92707768][bookmark: _Toc92802527][bookmark: _Toc92803980][bookmark: _Toc92804086][bookmark: _Toc66482163][bookmark: _Toc66482384][bookmark: _Toc66482632][bookmark: _Toc66627080][bookmark: _Toc66482164][bookmark: _Toc66482385][bookmark: _Toc66482633][bookmark: _Toc66627081][bookmark: _Toc66482165][bookmark: _Toc66482386][bookmark: _Toc66482634][bookmark: _Toc66627082][bookmark: _Toc66482166][bookmark: _Toc66482387][bookmark: _Toc66482635][bookmark: _Toc66627083][bookmark: _Toc58930837][bookmark: _Toc67580232][bookmark: _Toc67588909][bookmark: _Toc67589024][bookmark: _Toc84884533][bookmark: _Toc103326922][bookmark: _Toc125618391][bookmark: _Toc125623153][bookmark: _Toc125623526][bookmark: _Toc125623706][bookmark: _Toc125623752][bookmark: _Toc128564326][bookmark: _Toc128565087][bookmark: _Toc128565327]BIM-Rollen und Verantwortlichkeiten
Rollenbild und Qualitätsverantwortung sind in den AIA aufgeführt. Abweichungen von den AIA bzw. eine weitere Spezifizierung der Rollen sind in der untenstehenden Tabelle einzutragen:
	BIM-Rolle
	Rollenbeschreibung/ Leistungen
	Leistungsphase

	
	
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	BIM-Management	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BIM-Gesamt-
koordination
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BIM-Fachkoordination
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BIM-Autorinnen und -Autoren
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BIM-Nutzerinnen und -Nutzer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Ref101347400]Tabelle 16: Charakterisierung einzelner BIM-Rollen und ihre Zuweisung



[bookmark: _Toc66627085][bookmark: _Toc66627086][bookmark: _Toc66627087][bookmark: _Toc66627088][bookmark: _Toc66627089][bookmark: _Toc66627090][bookmark: _Toc66627091][bookmark: _Toc66627093][bookmark: _Toc66627094][bookmark: _Toc66627095][bookmark: _Toc66627096][bookmark: _Toc66627097][bookmark: _Toc66627098][bookmark: _Toc66627099][bookmark: _Toc66482168][bookmark: _Toc66482389][bookmark: _Toc66482637][bookmark: _Toc66627101][bookmark: _Toc66482169][bookmark: _Toc66482390][bookmark: _Toc66482638][bookmark: _Toc66627102][bookmark: _Toc66482170][bookmark: _Toc66482391][bookmark: _Toc66482639][bookmark: _Toc66627103][bookmark: _Toc66482171][bookmark: _Toc66482392][bookmark: _Toc66482640][bookmark: _Toc66627104][bookmark: _Toc66482172][bookmark: _Toc66482393][bookmark: _Toc66482641][bookmark: _Toc66627105][bookmark: _Toc66482173][bookmark: _Toc66482394][bookmark: _Toc66482642][bookmark: _Toc66627106][bookmark: _Toc66482174][bookmark: _Toc66482395][bookmark: _Toc66482643][bookmark: _Toc66627107][bookmark: _Toc66482176][bookmark: _Toc66482397][bookmark: _Toc66482645][bookmark: _Toc66627109][bookmark: _Toc66482177][bookmark: _Toc66482398][bookmark: _Toc66482646][bookmark: _Toc66627110][bookmark: _Toc66482178][bookmark: _Toc66482399][bookmark: _Toc66482647][bookmark: _Toc66627111][bookmark: _Toc66482179][bookmark: _Toc66482400][bookmark: _Toc66482648][bookmark: _Toc66627112][bookmark: _Toc66482180][bookmark: _Toc66482401][bookmark: _Toc66482649][bookmark: _Toc66627113][bookmark: _Toc66482181][bookmark: _Toc66482402][bookmark: _Toc66482650][bookmark: _Toc66627114][bookmark: _Toc66482182][bookmark: _Toc66482403][bookmark: _Toc66482651][bookmark: _Toc66627115][bookmark: _Toc66482183][bookmark: _Toc66482404][bookmark: _Toc66482652][bookmark: _Toc66627116][bookmark: _Toc66482184][bookmark: _Toc66482405][bookmark: _Toc66482653][bookmark: _Toc66627117][bookmark: _Toc66482185][bookmark: _Toc66482406][bookmark: _Toc66482654][bookmark: _Toc66627118][bookmark: _Toc66482186][bookmark: _Toc66482407][bookmark: _Toc66482655][bookmark: _Toc66627119][bookmark: _Toc66482187][bookmark: _Toc66482408][bookmark: _Toc66482656][bookmark: _Toc66627120][bookmark: _Toc66482189][bookmark: _Toc66482410][bookmark: _Toc66482658][bookmark: _Toc66627122][bookmark: _Toc66482190][bookmark: _Toc66482411][bookmark: _Toc66482659][bookmark: _Toc66627123][bookmark: _Toc66482191][bookmark: _Toc66482412][bookmark: _Toc66482660][bookmark: _Toc66627124][bookmark: _Toc66482192][bookmark: _Toc66482413][bookmark: _Toc66482661][bookmark: _Toc66627125][bookmark: _Toc66482193][bookmark: _Toc66482414][bookmark: _Toc66482662][bookmark: _Toc66627126][bookmark: _Toc58930838][bookmark: _Toc67580233][bookmark: _Toc67588910][bookmark: _Toc67589025][bookmark: _Toc84884534][bookmark: _Toc103326923][bookmark: _Toc128564327][bookmark: _Toc128565088][bookmark: _Toc128565328]Strategie der Zusammenarbeit 
[bookmark: _Toc85549161][bookmark: _Toc85622501][bookmark: _Toc85630527][bookmark: _Toc87355583][bookmark: _Toc87361412][bookmark: _Toc87361786][bookmark: _Toc87563747][bookmark: _Toc87867712][bookmark: _Toc87867907][bookmark: _Toc87868162][bookmark: _Toc92183221][bookmark: _Toc92456803][bookmark: _Toc92456956][bookmark: _Toc92457111][bookmark: _Toc92457212][bookmark: _Toc92457312][bookmark: _Toc92457412][bookmark: _Toc92707771][bookmark: _Toc92802530][bookmark: _Toc92803983][bookmark: _Toc92804089][bookmark: _Toc97634942][bookmark: _Toc97635096][bookmark: _Toc101426312][bookmark: _Toc101426366][bookmark: _Toc103325974][bookmark: _Toc103326924][bookmark: _Toc85549162][bookmark: _Toc85622502][bookmark: _Toc85630528][bookmark: _Toc87355584][bookmark: _Toc87361413][bookmark: _Toc87361787][bookmark: _Toc87563748][bookmark: _Toc87867713][bookmark: _Toc87867908][bookmark: _Toc87868163][bookmark: _Toc92183222][bookmark: _Toc92456804][bookmark: _Toc92456957][bookmark: _Toc92457112][bookmark: _Toc92457213][bookmark: _Toc92457313][bookmark: _Toc92457413][bookmark: _Toc92707772][bookmark: _Toc92802531][bookmark: _Toc92803984][bookmark: _Toc92804090][bookmark: _Toc97634943][bookmark: _Toc97635097][bookmark: _Toc101426313][bookmark: _Toc101426367][bookmark: _Toc103325975][bookmark: _Toc103326925][bookmark: _Toc85549163][bookmark: _Toc85622503][bookmark: _Toc85630529][bookmark: _Toc87355585][bookmark: _Toc87361414][bookmark: _Toc87361788][bookmark: _Toc87563749][bookmark: _Toc87867714][bookmark: _Toc87867909][bookmark: _Toc87868164][bookmark: _Toc92183223][bookmark: _Toc92456805][bookmark: _Toc92456958][bookmark: _Toc92457113][bookmark: _Toc92457214][bookmark: _Toc92457314][bookmark: _Toc92457414][bookmark: _Toc92707773][bookmark: _Toc92802532][bookmark: _Toc92803985][bookmark: _Toc92804091][bookmark: _Toc97634944][bookmark: _Toc97635098][bookmark: _Toc101426314][bookmark: _Toc101426368][bookmark: _Toc103325976][bookmark: _Toc103326926][bookmark: _Toc85549164][bookmark: _Toc85622504][bookmark: _Toc85630530][bookmark: _Toc87355586][bookmark: _Toc87361415][bookmark: _Toc87361789][bookmark: _Toc87563750][bookmark: _Toc87867715][bookmark: _Toc87867910][bookmark: _Toc87868165][bookmark: _Toc92183224][bookmark: _Toc92456806][bookmark: _Toc92456959][bookmark: _Toc92457114][bookmark: _Toc92457215][bookmark: _Toc92457315][bookmark: _Toc92457415][bookmark: _Toc92707774][bookmark: _Toc92802533][bookmark: _Toc92803986][bookmark: _Toc92804092][bookmark: _Toc97634945][bookmark: _Toc97635099][bookmark: _Toc101426315][bookmark: _Toc101426369][bookmark: _Toc103325977][bookmark: _Toc103326927][bookmark: _Toc85549165][bookmark: _Toc85622505][bookmark: _Toc85630531][bookmark: _Toc87355587][bookmark: _Toc87361416][bookmark: _Toc87361790][bookmark: _Toc87563751][bookmark: _Toc87867716][bookmark: _Toc87867911][bookmark: _Toc87868166][bookmark: _Toc92183225][bookmark: _Toc92456807][bookmark: _Toc92456960][bookmark: _Toc92457115][bookmark: _Toc92457216][bookmark: _Toc92457316][bookmark: _Toc92457416][bookmark: _Toc92707775][bookmark: _Toc92802534][bookmark: _Toc92803987][bookmark: _Toc92804093][bookmark: _Toc97634946][bookmark: _Toc97635100][bookmark: _Toc101426316][bookmark: _Toc101426370][bookmark: _Toc103325978][bookmark: _Toc103326928][bookmark: _Toc85549166][bookmark: _Toc85622506][bookmark: _Toc85630532][bookmark: _Toc87355588][bookmark: _Toc87361417][bookmark: _Toc87361791][bookmark: _Toc87563752][bookmark: _Toc87867717][bookmark: _Toc87867912][bookmark: _Toc87868167][bookmark: _Toc92183226][bookmark: _Toc92456808][bookmark: _Toc92456961][bookmark: _Toc92457116][bookmark: _Toc92457217][bookmark: _Toc92457317][bookmark: _Toc92457417][bookmark: _Toc92707776][bookmark: _Toc92802535][bookmark: _Toc92803988][bookmark: _Toc92804094][bookmark: _Toc97634947][bookmark: _Toc97635101][bookmark: _Toc101426317][bookmark: _Toc101426371][bookmark: _Toc103325979][bookmark: _Toc103326929][bookmark: _Toc103326930][bookmark: _Toc125618393][bookmark: _Toc125623155][bookmark: _Toc125623528][bookmark: _Toc125623708][bookmark: _Toc125623754][bookmark: _Toc128564328][bookmark: _Toc128565089][bookmark: _Toc128565329]Gemeinsame Datenumgebung (CDE)
[bookmark: _Toc125618394][bookmark: _Toc125623156][bookmark: _Toc125623529][bookmark: _Toc125623709][bookmark: _Toc125623755]Auswahl und Beschreibung des Systems
Die fachlichen Abstimmungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Auftragnehmern untereinander erfolgen anhand der digitalen Liefer-objekte, die in der gemeinsamen Datenumgebung (CDE) abzulegen sind. Die ausgewählte CDE ist in den AIA beschrieben. Abweichungen und Ergänzungen zu den in den AIA beschriebenen Vorgaben können hier bei Bedarf eingefügt werden. 
	System
	Beschreibung
	Zuständigkeit
	Ansprechpartner
	Kontaktdaten

	
	
	
	
	


[bookmark: _Ref92229268]Tabelle 17: Ausgewählte gemeinsame Datenumgebung (auszufüllen beim Wechsel der CDE oder 
bei der Bereitstellung seitens des AN)
[bookmark: _Toc125618395][bookmark: _Toc125623157][bookmark: _Toc125623530][bookmark: _Toc125623710][bookmark: _Toc125623756]Prozess des Informationsmanagements
Das Informationsmanagement in einer CDE ist in den AIA beschrieben. Abweichungen und Ergänzungen zu den in den AIA beschriebenen Prozessen können hier eingefügt werden und sind vom Auftraggeber freizugeben. 
	Status nach ISO 19650
	Status in CDE
	Datenumgebung

	In Bearbeitung
	
	

	Geteilt
	
	

	Veröffentlicht
	
	

	Archiviert
	
	


Tabelle 18: Projektspezifische Zuordnung der Datenumgebung zum Status der Liefergegenstände
Beim Übergang zwischen den Status ist jeweils die in der folgenden Tabelle definierte Qualitätsprüfung durchzuführen und anhand eines Prüfprotokolls zu dokumentieren.
	Statusübergang
	Beschreibung

	In Bearbeitung


Geteilt

	Prüfung durch den Auftragnehmer (Planungs- und Datenqualität und Einhaltung der Vorgaben aus AIA und BAP, Einhaltung der Datei- und Namenskonventionen der CDE), verantwortlich:
für die jeweiligen Fachmodelle durch die BIM-Fachkoordination
für das Koordinationsmodell durch die BIM-Gesamtkoordination
Stichpunktartige Überprüfung/anlassbezogene Checks durch den Auftraggeber zur kontinuierlichen Qualitätssicherung, verantwortlich: BIM-Management

	Geteilt


Veröffentlicht
	Finale Prüfung durch den Auftragnehmer vor Abgabe zu einem Meilenstein, z. B. Ende einer Leistungsphase (Planungs- und Datenqualität und Einhaltung der Vorgaben aus AIA und BAP, Einhaltung der Datei- und Namens-konventionen der CDE), verantwortlich:
für die jeweiligen Fachmodelle durch die BIM-Fachkoordination
für das Koordinationsmodell durch die BIM-Gesamtkoordination
Abschließende Überprüfung durch den Auftraggeber (Datenqualität und Einhaltung der Vorgaben aus AIA und BAP, Einhaltung der Datei- und Namenskonventionen der CDE), verantwortlich: BIM-Management

	Veröffentlicht


Archiviert
	Sicherstellen der Archivierung innerhalb der vorgegebenen Struktur der CDE, gemeinsam mit allen anderen zu archivierenden Dokumenten, verantwortlich: Projektleitung/Projektsteuerung, Mitwirkung des BIM-Managements für die digitalen Modelle


Tabelle 19: Statusübergänge bei Anwendung einer CDE


[bookmark: _Toc125618396][bookmark: _Toc125623158][bookmark: _Toc125623531][bookmark: _Toc125623711][bookmark: _Toc125623757][bookmark: _Toc128564329][bookmark: _Toc128565090][bookmark: _Toc128565330]BIM-Koordination
6.2.1. [bookmark: _Toc125618397][bookmark: _Toc125623159][bookmark: _Toc125623532][bookmark: _Toc125623712][bookmark: _Toc125623758] Vorgaben Koordinationsmodell
Aufbauend auf den Forderungen in den AIA werden im folgenden Abschnitt seitens des Auftragnehmers die Grundsätze der Zusammenarbeit sowohl bei der Koordination im jeweiligen Fachbereich als auch am Gesamtmodell dargestellt, falls die BIM-Gesamtkoordination Teil der Beauftragung ist. 
	Spezifizierung der Zusammenarbeit gemäß den Vorgaben in den AIA

	


Tabelle 20: Spezifizierung der Zusammenarbeit
Die Koordination mithilfe von Koordinationsmodellen wird folgend konkretisiert: 
	Projektphase 
	

	Meilenstein
	

	Koordinationsmodell
	Fachmodell
	Spezifikation

	
	
	


Tabelle 21: Spezifikation der Koordinationsmodelle (im Fall der BIM-Gesamtkoordination als Teil der
 Beauftragung bzw. eines BAPs für alle AN)
6.2.2. [bookmark: _Toc125618398][bookmark: _Toc125623160][bookmark: _Toc125623533][bookmark: _Toc125623713][bookmark: _Toc125623759]Projektbesprechungen
Im Folgenden wird die Zusammenarbeit im Rahmen von Projektbesprechungen festgelegt. Dazu gehören sowohl organisatorische als auch technologische, räumliche und zeitbezogene Aspekte, die in der Tabelle entsprechend spezifiziert werden:
	Besprechungsart
	Beschreibung (Ziele/Themen)
	Projektphase
	Häufigkeit/Datum

	
	
	
	




	Besprechungsart
	Verantwortlich
	Teilnehmende
	Ort
	Medium

	
	
	
	
	


Tabelle 22: Beschreibung von BIM-basierten Projektbesprechungen (Detaillierung gemäß den Vorgaben in den AIA oder Festlegung bei fehlenden Vorgaben)

6.2.3. [bookmark: _Toc125618399][bookmark: _Toc125623161][bookmark: _Toc125623534][bookmark: _Toc125623714][bookmark: _Toc125623760]Modellbasiertes Aufgabenmanagement
Die während des Prüfprozesses dokumentierten Konflikte sind anhand des Koordinationsmodells zwischen der BIM-Gesamtkoordination und der BIM-Fachkoordination zu besprechen. Die Aufgabe der Beseitigung des Konfliktes wird der für das Fachmodell zuständigen Person modellbasiert protokolliert zugewiesen. Für das Einpflegen, Einlesen, Überprüfen und Nachverfolgen von modellbasierten Aufgaben, Aktualisierungen bei Planungsänderungen, Modellkoordinierungskommentaren und Konflikten auf Basis von Koordinationsmodellen ist ein modellbasiertes Aufgabenmanagementsystem aufzusetzen, welches über eine BCF-Schnittstelle verfügt. Falls das System in den AIA nicht definiert wurde, wird dieses folgend festgelegt:
	System
	Beschreibung
	Zuständigkeit
	Ansprechpartner
	Kontaktdaten

	
	
	
	
	


Tabelle 23: Bereitstellung eines Aufgabenmanagementsystems
6.2.4. [bookmark: _Toc125623162][bookmark: _Toc125623535][bookmark: _Toc125623715][bookmark: _Toc125623761]Vorgaben zum Testlauf
Um eine effektive und projektweite Umsetzung der BIM-Methodik und der ausgewählten Anwendungsfälle sowie die damit verbundene Anwendung entsprechender IT-Lösungen und den reibungslosen Datenaustausch auch disziplinübergreifend zu gewährleisten, sind Testläufe durchzuführen. Testdaten werden in einem eigenen Bereich auf der CDE abgelegt und dienen ausschließlich der Erprobung von Datenübergaben und Prozessen. Falls die Testläufe, deren Umfang und die Termine für ihre Durchführung nicht bzw. nicht vollständig in den AIA definiert wurden, sind diese in der nachfolgenden Tabelle zu ergänzen:

	Nr.
	Testlauf
	Umfang/ 
Bearbeitungsschritt
	Verantwortliche für die Bereitstellung von Testdaten

	
	
	
	


Tabelle 24: Beschreibung von Testläufen
Es wird empfohlen, die Testläufe in der Projektvorbereitungsphase durchzuführen, nachdem die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen wurden (bspw. Vorhandensein der Software, CDE). In der Regel existieren zu diesem Zeitpunkt noch keine vom Auftragnehmer erstellten projektspezifischen Daten und Modelle, anhand derer ein Testlauf durchgeführt werden kann. Daher ist festzulegen, von wem die Testdaten bereitgestellt werden (Rollenzuweisung). Ergeben sich während der weiteren Bearbeitung Fragen im Datenaustausch, wird ein Testaustausch gegebenenfalls wiederholt.


7. [bookmark: _Toc128564330][bookmark: _Toc128565091][bookmark: _Toc128565331]Qualitätssicherung
7.1. [bookmark: _Toc125618402][bookmark: _Toc125623537][bookmark: _Toc125623717][bookmark: _Toc125623763][bookmark: _Toc128564331][bookmark: _Toc128565092][bookmark: _Toc128565332]Gesamtprozess der Qualitätssicherung
Die Grundsätze der Qualitätssicherung der angeforderten digitalen Liefergegenstände sind den AIA zu entnehmen. Abweichungen und Ergänzungen zu den in den AIA prinzipiell beschriebenen Prozessen können in den nachfolgenden Unterkapiteln eingefügt werden und sind vom Auftraggeber freizugeben.
7.2. [bookmark: _Toc125618403][bookmark: _Toc125623538][bookmark: _Toc125623718][bookmark: _Toc125623764][bookmark: _Toc128564332][bookmark: _Toc128565093][bookmark: _Toc128565333]Qualitätsprüfung der Fachmodelle
Die Qualitätssicherung der BIM-Fachmodelle ist durch die BIM-Fachkoordination durchzuführen. 
Die Schwerpunkte und Zeitpunkte der Qualitätssicherung der Fachmodelle werden in den AIA aufgelistet. Abweichungen und Ergänzungen zu den AIA können hier eingefügt werden und sind vom Auftraggeber freizugeben.
	Schwerpunkte der Qualitätsprüfung (Fachmodelle)
	Detaillierung der Anforderung
	Zeitpunkt/ Häufigkeit
	Methode/ Werkzeug

	
	
	
	


Tabelle 25: Qualitätsprüfung der Fachmodelle im Projekt
7.3. [bookmark: _Toc125618404][bookmark: _Toc125623539][bookmark: _Toc125623719][bookmark: _Toc125623765][bookmark: _Toc128564333][bookmark: _Toc128565094][bookmark: _Toc128565334]Qualitätsprüfung der Koordinationsmodelle
Die Qualitätssicherung der Koordinationsmodelle ist durch die BIM-Gesamtkoordination durchzuführen. 
Die Schwerpunkte und Zeitpunkte der Qualitätssicherung der Koordinationsmodelle werden in den AIA aufgelistet. Abweichungen und Ergänzungen zu den AIA können hier eingefügt werden und sind vom Auftraggeber freizugeben.
	Schwerpunkte der Qualitäts-
prüfung (Koordinationsmodelle)
	Detaillierung der Anforderung
	Zeitpunkt/ Häufigkeit
	Methode/ Werkzeug

	
	
	
	


Tabelle 26: Qualitätsprüfung der Koordinationsmodelle im Projekt
7.4. [bookmark: _Toc125623540][bookmark: _Toc125623720][bookmark: _Toc125623766][bookmark: _Toc128564334][bookmark: _Toc128565095][bookmark: _Toc128565335]Überprüfung und Freigabe
Nach der Qualitätssicherung durch den Auftragnehmer und exemplarischer Überprüfung durch den Auftraggeber (BIM-Management) werden die geforderten digitalen Liefergegenstände (siehe Kap. 4) durch den Auftraggeber freigegeben.
Die Schwerpunkte und Zeitpunkte der Qualitätsüberprüfung werden in den AIA aufgelistet. Abweichungen und Ergänzungen zu den AIA können hier eingefügt werden und sind vom Auftraggeber freizugeben.
	Schwerpunkte der Qualitäts-
prüfung Koordinationsmodelle
	Detaillierung der Anforderung
	Zeitpunkt/ Häufigkeit
	Methode/ Werkzeug

	
	
	
	


Tabelle 27: Qualitätsprüfung der Fach- und Koordinationsmodelle im Projekt
7.5. [bookmark: _Toc125618406][bookmark: _Toc125623541][bookmark: _Toc125623721][bookmark: _Toc125623767][bookmark: _Toc128564335][bookmark: _Toc128565096][bookmark: _Toc128565336]Qualitätsprüfungsprotokolle
[bookmark: _Toc125623542][bookmark: _Toc125623722][bookmark: _Toc125623768]Falls keine Vorgaben seitens des Auftraggebers in den AIA gemacht wurden, werden die folgenden Vorgaben für die Erstellung von Qualitätsprüfungsprotokollen vereinbart:
	Modell
	Verantwortlich
	Protokoll/ Bericht
	Änderungen durch
	Termin
	Anmerkungen

	
	
	
	
	
	


Tabelle 28: Berichtsvorlagen


8. [bookmark: _Toc128564336][bookmark: _Toc128565097][bookmark: _Toc128565337]Modellstruktur und Modellinhalte
8.1. [bookmark: _Toc125618408][bookmark: _Toc125623724][bookmark: _Toc125623770][bookmark: _Toc128564337][bookmark: _Toc128565098][bookmark: _Toc128565338]Modellierungsvorgaben
Die Modellierungsgrundsätze, die in den AIA erfasst sind, sind mit den Modellierungswerkzeugen grundlegend umsetzbar und müssen eingehalten werden. Die generellen Vorgaben in den AIA werden hier konkretisiert. An dieser Stelle werden zudem weitere Festlegungen zur Modellierung der Fachmodelle inkl. konkreten Hinweisen für die zum Einsatz kommenden Softwaresysteme aufgenommen.
Neben den projektspezifischen Vorgaben des Auftraggebers sind die folgenden Vorgaben seitens des Auftragnehmers festgelegt:
	Kategorie
	Projektspezifische Modellierungsvorgaben

	
	


Tabelle 29: Projektspezifische Modellierungsvorgaben
8.2. [bookmark: _Toc125623725][bookmark: _Toc125623771][bookmark: _Toc128564338][bookmark: _Toc128565099][bookmark: _Toc128565339]Informationsbedarfstiefe
8.2.1. [bookmark: _Toc125618410][bookmark: _Toc125623726][bookmark: _Toc125623772]Projekt- und Modellstruktur
Die grundlegende Projekt- und Modellstruktur wird vom Auftraggeber in den AIA festgelegt. Falls abweichende bzw. ergänzende Vorschläge seitens des Auftragnehmers zur Modell-struktur unterbreitet werden, sind diese in der folgenden Tabelle zu dokumentieren und vom Auftraggeber zu genehmigen.
[bookmark: _Toc58930841][bookmark: _Toc67580236][bookmark: _Toc67588913][bookmark: _Toc67589028][bookmark: _Hlk62590597]Folgende BIM-Modelle sind im Rahmen des Projektes vereinbart:
	Verantwortlich/Fachdisziplin
	Modellart
	Zweck

	
	
	


[bookmark: _Ref101357699]Tabelle 30: Zusammenstellung von BIM-Modellen für das Projekt
[bookmark: _Toc66482197][bookmark: _Toc66482418][bookmark: _Toc66482666][bookmark: _Toc66627130]Neben den Festlegungen in den AIA zum übergeordneten Modellstrukturplan werden an dieser Stelle Vereinbarungen über die in allen Fachmodellen einzuhaltende Modellstruktur, wie die Einteilung nach Geschossen, Bauabschnitten, Bauteilen festgelegt. Bei größeren Projekten sind auch Festlegungen zur Unterteilung der Fachmodelle in Teilmodelle, z. B. geschossweise oder bauabschnittsweise zu treffen.
Für die Abbildung der gewählten Projekt- oder Modellstruktur sind IFC-Klassen anzuwenden. 
Die Strukturierung mithilfe von IFC-Klassen ist dem LOIN-Anhang zu diesem BAP zu entnehmen.
	Verantwortlich/Fachdisziplin
	Fachmodell
	Teilmodell

	
	
	


Tabelle 31: Zusammenstellung von Fach- und Teilmodellen für das Projekt
8.2.2. [bookmark: _Toc125618411][bookmark: _Toc125623727][bookmark: _Toc125623773]Informationsbedarfstiefe (LOIN)
Eine Übersicht über die generelle Definition der Informationsbedarfstiefe (LOIN) befindet sich in den AIA.
Geometrische Informationen
Eine Übersicht über die generelle Geometriebeschreibung befindet sich ebenfalls in den AIA. Konkretisierungen und Ergänzungen der geometrischen Detaillierung der Modellelemente, die bei der Erstellung und Fortschreibung des BAPs getroffen werden, sind in der nachfolgenden Tabelle hinzuzufügen.
Detaillierte Anforderungen auf der Ebene der Modellelemente sind dem LOIN-Anhang zu diesem BAP zu entnehmen.
	ID
	LOG
	Beschreibung
	Leistungsphase

	Abk.
	Modelltyp
	1–2
	3–4
	5–7
	8
	9

	LOG
	100
	
	
	
	
	
	

	LOG
	200
	
	
	
	
	
	

	LOG
	300
	
	
	
	
	
	

	LOG
	400
	
	
	
	
	
	

	LOG
	500
	
	
	
	
	
	


Tabelle 32: Ergänzung der generellen Anforderungen an die geometrische Detaillierung aus den AIA
Alphanumerische Informationen
Detaillierte Anforderungen an die alphanumerischen Informationen werden auf der Ebene der Modellelemente im LOIN-Anhang zu den AIA festgelegt. Dort sind zu allen relevanten Elementen die geforderten Merkmale angegeben. 
Zusätzlich gelten noch die folgenden Angaben für „freie Merkmale“, d. h. Merkmale von Modellelementen, die im Projektverlauf vorgesehen sind, aber derzeit seitens des Auftraggebers noch nicht konkret benannt werden können. 
Eine Übersicht über die generelle Definition der Informationsbedarfstiefe befindet sich in den AIA. Anpassungen der LOIN und Definition der freien Merkmale, die bei der Erstellung und Fortschreibung des BAPs getroffen werden, sind hier bei Bedarf vorzunehmen und im LOIN-Anhang zum BAP entsprechend zu ergänzen.
	ID
	Fachmodell
	Anzahl freier Merkmale in Leistungsphasen

	
	
	Modellelementgruppe
	2
	3–4
	5–7
	8
	9

	Abk.
	Modelltyp
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Tabelle 33: Anpassungen der freien Merkmale (Art und Anzahl) in den jeweiligen Projektphasen
8.2.3. Klassifikation
Zur Klassifikation eines Objektes können verschiedene Klassifikationssysteme verwendet werden. Die folgende(n) mit dem Auftraggeber abgestimmte(n) Klassifikation(en) ist (sind) neben den in den AIA definierten Klassifikationen im Projekt umsetzen.
	Klassifikationssystem
	Beschreibung und Anwendung
	Modelle/Objekte

	
	
	


Tabelle 34: Zusammenstellung von Klassifikationssystemen
8.2.4. Dateinamenskonvention
Die Benennung der Modelle und Pläne ist der vom Auftraggeber vorgegebenen Nomenklatur in den AIA zu entnehmen. Diese ist von den Projektbeteiligten strikt einzuhalten. Falls projektspezifisch erforderlich, sind Abweichungen zu den Festlegungen in den AIA hier einzutragen und durch den Auftraggeber zu genehmigen. 

	Nomenklatur
	Anmerkung

	
	


Tabelle 35: Nomenklatur für die Plan- und Modellcodierung
8.3. [bookmark: _Toc128564339][bookmark: _Toc128565100][bookmark: _Toc128565340]Koordinatensysteme
Das zu verwendende, mit dem Auftraggeber abgestimmte Koordinatensystem, das Höhensystem und der anzuwendende Projektnullpunkt für alle Projektbeteiligten und Modelle sind den AIA zu entnehmen. Falls abweichende Vorschläge seitens des Auftragnehmers unter-breitet werden, sind diese in der folgenden Tabelle zu dokumentieren und vom Auftraggeber zu genehmigen.
	Koordinatensystem 
	
	

	Höhensystem
	
	

	Projektnullpunkt in Weltkoordinaten
	Ostwert/Rechtswert (x)
	Nordwert/Hochwert (y)
	Höhe (z)

	
	x,xxx
	y,yyy
	z,zzz


Tabelle 36: Koordinatensysteme und Projektnullpunkt
Koordinationskörper
	Koordinationskörper
	

	Weitere Angaben
	


Tabelle 37: Angaben zum Koordinationskörper
8.4. [bookmark: _Toc125618413][bookmark: _Toc125623729][bookmark: _Toc125623775][bookmark: _Toc128564340][bookmark: _Toc128565101][bookmark: _Toc128565341]Einheiten
Die Einheiten und Genauigkeiten bei der Attribuierung von Modellelementen sind vom Auftraggeber in den AIA definiert worden. Bei Abweichungen bzw. projektspezifischen Ergänzungen sind die entsprechenden Angaben in der nachfolgenden Tabelle einzutragen:
	Modelleinheit
	Einheit 
(Bezeichnung)
	Einheit 
(Symbol)
	Genauigkeit
	Anmerkungen

	
	
	
	
	


Tabelle 38: Auflistung von Einheiten
8.5. [bookmark: _Toc125618414][bookmark: _Toc125623730][bookmark: _Toc125623776][bookmark: _Toc128564341][bookmark: _Toc128565102][bookmark: _Toc128565342]Toleranzen
Insbesondere für die Durchführung der Kollisionsprüfung werden Toleranzen festgelegt, die den jeweiligen Projektphasen generell zugrunde gelegt werden. Bei fehlenden Vorgaben in den AIA bzw. Abweichungen dazu sind die entsprechenden Angaben in der nachfolgenden Tabelle einzutragen:
	Projektphase
	Toleranz
	Anwendbar für

	
	
	


Tabelle 39: Festlegung von Toleranzen für Kollisionsprüfungen


9. [bookmark: _Toc128564342][bookmark: _Toc128565103][bookmark: _Toc128565343]Technologien
9.1. [bookmark: _Toc125618416][bookmark: _Toc125623732][bookmark: _Toc125623778][bookmark: _Toc128564343][bookmark: _Toc128565104][bookmark: _Toc128565344]Softwarewerkzeuge und Lizenzen
Die generellen Anforderungen an Softwarewerkzeuge sind in den AIA beschrieben. Nachfolgend ist die im Projekt eingesetzte Software aufgeführt.
9.1.1. BIM-Planungssoftware
Die folgende BIM-Planungssoftware wird im Rahmen des Projektes zum Einsatz kommen.
	Fachdisziplin
	Software
	Version
	Fachmodell

	
	
	
	


Tabelle 40: Liste der BIM-Planungssoftware

9.1.2. BIM-Visualisierungs- und Prüfsoftware
Die folgende BIM-Visualisierungs- und Prüfsoftware wird im Rahmen des Projektes zum 
Einsatz kommen: 
	Fachdisziplin
	Software
	Version
	Verwendungszweck/Anwendungsfall

	
	
	
	


Tabelle 41: Liste der BIM-Visualisierungs- und Prüfsoftware
9.1.3. Weitere eingesetzte Software
Übersicht über weitere eingesetzte Software. 
	Fachdisziplin
	Software
	Version
	Verwendungszweck/Anwendungsfall

	
	
	
	


Tabelle 42: Liste weiterer Software
9.2. [bookmark: _Toc125618417][bookmark: _Toc125623733][bookmark: _Toc125623779][bookmark: _Toc128564344][bookmark: _Toc128565105][bookmark: _Toc128565345]Datenschutz und Datensicherheit
[bookmark: _Hlk69417157]Alle Projektdaten sind vertraulich. Mit der Bereitstellung der Daten übergibt der Auftrag-nehmer seine Nutzungsrechte an den Auftraggeber. Genauere Informationen zum Thema Datenschutz und Datensicherheit befinden sich in einer zusätzlichen Vereinbarung zur Vertraulichkeit, Datensicherheit und Datenschutz.
10. [bookmark: _Toc128564345][bookmark: _Toc128565106][bookmark: _Toc128565346] Geltende Normen und Richtlinien
In Tabelle 43 sind alle projektrelevanten Normen, Richtlinien usw. aufzulisten.
	Lfd.-Nr.
	Norm/Richtlinie

	
	


Tabelle 43: Liste relevanter, im BAP referenzierter Normen und Richtlinien
11. [bookmark: _Toc128564346][bookmark: _Toc128565107][bookmark: _Toc128565347]Anhang
[bookmark: _Toc128564347][bookmark: _Toc128565108][bookmark: _Toc128565348]A.        LOIN-Anhang

[bookmark: _Toc128564348][bookmark: _Toc128565109][bookmark: _Toc128565349]B.        Terminplan

	
	
	



